SOBRE 2

INFORMACIÓN PARA LOS LICITADORES: / Para facilitar la lectura, presente la oferta encuadernada con “encuadernación en espiral” (https://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n_en_espiral) / Los márgenes de página serán de 2cm. Las páginas llevarán cabecera y pie de página, siendo el pie de página el que se indica en esta plantilla. La cabecera deberá contener al menos el nombre del licitador y el número del expediente. / Para enumerar los capítulos se usarán los estilos Titulo 1 a Titulo N / Para el texto se usará el “Estilo predeterminado” o el estilo “Cuerpo del texto”. / Las listas (numeradas y sin numerar) también usarán el estilo “Estilo predeterminado” o el estilo “Cuerpo del texto”. / Dichos estilos se han configurado para letra Liberation Serif (se admite también Times New Roman) de un tamaño 12 puntos, interlineado sencillo, espacio antes del párrafo 0cm, después del párrafo 0,30 cm. Los estilos que incluye esta plantilla no podrán ser modificados en ninguno de sus parámetros. / En las tablas se usará el estilo “Contenido de la tabla”. En las propiedades de la tabla se activará el check “Repetir titulo las primeras 1 filas”. / Las figuras que se incluyan deben contener principalmente imágenes y gráficas, con texto accesorio/de apoyo si es necesario, pero no deben utilizarse imágenes cuyo componente principal sean texto o tablas. El texto de las imágenes debe ser legible sin dificultad al 100% de zoom, así como en la oferta impresa (y en caso contrario las imágenes no serán tenidas en cuenta). El espaciado de las figuras al texto será de al menos 0,1cm por cada lado. / Mantenga esta recuadro en su oferta, justo después de la portada. En caso de duda, escriban a la dirección de correo electrónico indicada en el portal del licitador. / Se aconseja elaborar la oferta usando LibreOffice, y evitar el copiar & pegar de otras ofertas anteriores ya que esto puede hacer que no se respete el formato de texto aplicado a la plantilla. Recomendamos usar en este caso el “copiar & pegar sin formato”. / Consulte en el PCAP otras limitaciones así como las consecuencias que pudiera tener no adaptarse al formato indicado.

# Resumen ejecutivo

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto se ha iniciado para actualizar ciertos sistemas de información de la consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, creando a su vez ciertas aplicaciones de la gestión de derechos de pago único y de la gestión de ayuda agroalimentarias. Nuestro objetivo es el desarrollo de los sistemas de información necesarios y ocuparnos del mantenimiento de los mismos.

¿Quiénes somos?

AleatorioUS es una empresa de desarrollo de software, fundada en 2018. En nuestra trayectoria hemos llevado a cabo tanto proyectos personales, como trabajos encargados por clientes y organismos como la Universidad de Sevilla o el CSIC. Nuestro equipo se compone, y cada vez más, de programadores en ingenieros de software que, además de ser trabajadores eficientes, nunca dejan de aprender, por lo que garantizamos un producto novedoso que se adapte a la tecnología del momento.

¿Cuáles son las fuentes de ingresos?

La explotación de los sistemas de información a desarrollar o actualizar. También la venta de publicidad tanto en los sistemas de información, como en los emails de aviso.
¿Cuál es la inversión a realizar?
Se necesitan 40.000 euros para la creación de los SI, así como para disponer de suficientes fondos propios durante los primeros 3 años. Los emprendedores aportarán un 40% de esta cantidad, pero se precisa de la Junta de Andalucía la inversión restante.

# Plan para la asimilación y devolución del servicio
Nuestra empresa plantea un plan de asimilación de duración no superior a 2 semanas. Dividiremos este proceso en una serie de etapas:

Durante un plazo de aproximadamente 4 días, estableceremos una serie de reuniones con el personal del servicio de informática con el que nos comunicaremos durante la prestación del servicio, para conocer el funcionamiento del área de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de manera más efectiva. En concreto, con el Área de Desarrollo y Mantenimiento software, Usuarios funcionales, con los directores técnicos informática, con la oficina de calidad y con el Área de Sistemas y Explotación, para hacernos una primera idea de las gestiones que se llevarán a cabo y recoger los objetivos generales a cumplir del servicio.

Respecto al entorno tecnológico, contamos con un equipo experto en desarrollo en JavaEE y Oracle y con conocimiento previo de servidores Weblogic. De esta forma, podemos llevar a cabo una pronta adaptación a diferentes plataformas. En un plazo de unos 2 días, estudiaríamos cómo desarrollar e integrar aplicaciones en este entorno con las plataformas de Administración Electrónica de la Junta de Andalucía, cómo trabajar con las SIG y los conceptos básicos para poder utilizar la suite Pentaho.

En el plazo de dos días, conociendo la tecnología empleada y habiéndonos reunido con el cliente para conocer qué se espera del servicio, el jefe de proyecto repartirá las tareas y establecerá a una persona de contacto, que será la responsable de comunicarse directamente con el cliente. Si fuera necesario implementar alguna infraestructura nueva, se indicaría en esta etapa.

En la siguiente jornada laboral, nuestra empresa se reunirá con el Área de Desarrollo y Mantenimiento software para acordar la periodicidad con la que se realizarán entregables del servicio para su revisión, el contenido de cada entregable y a qué comité se debe entregar cada uno.

En la última etapa, nos reuniremos con la oficina de calidad para determinar las métricas que debe cumplir el servicio y cómo han de calcularse estas métricas.

Plan de devolución:
Nuestra empresa plantea un plan de devolución de un mes y medio. Seguiremos los siguientes pasos para ello:

En primera instancia, nos reuniremos con el Responsable de Contrato y con los representantes de la empresa que nos sucederá. En esta reunión se aclararán los conocimientos que se deben transferir a la nueva empresa y la documentación que necesitaremos desarrollar para ello. Así mismo, el Jefe de proyecto designará a una persona encargada de la comunicación con la otra empresa.

Durante las siguientes dos semanas, se procederá a la formación de la empresa sucesora por parte de la persona de nuestra empresa que fue designada para ello. Se les facilitará el acceso a los repositorios utilizados en el proyecto, así como los de las infraestructuras software que haya sido necesario implementar.´

Finalmente, se revisará la documentación generada en las distintas etapas del servicio y se la aportaremos a el Jefe de Contrato, a fin de que este pueda redactar el Informe de Conformidad. Si está toda la documentación en orden, finalizará el proceso.

# Metodología de desarrollo

La metodología que seguiremos será de desarrollo ágil. Esto nos permitirá adaptarnos a los cambios que pudiesen surgir durante el desarrollo del software, tomando decisiones de diseño e implementación en un ciclo de vida incremental e iterativo. Podemos garantizar que nuestro equipo está preparado para aplicarse a este tipo de desarrollo. Necesitaremos, sin embargo, participación de cierto rol por parte del cliente, conocido como Product Owner. El Product Owner debe comprometerse a pasar bastante tiempo del desarrollo con nosotros, e incluso formar parte del equipo si esperamos que la metodología ágil se aplique de forma correcta al producto.
Nos comprometemos a realizar entregas de ciertos documentos de forma constante durante el desarrollo del software. La metodología que seguiremos dará soporte a eso también, proporcionando más feedback inmediato al tener a nuestro Product Owner trabajando con nosotros. Proporcionaremos de forma periódica informes de las tareas realizadas, documentos acerca de la información actualizada de las distintas herramientas que desarrollásemos, informes de facturación, planificación detallada de trabajos futuros y los productos que fuésemos desarrollando a medida que avanzásemos en el proyecto. Estos documentos y entregas se realizarán en un plazo semanal, de forma que la empresa solicitante tendría información actualizada del avance del trabajo cada semana.
Respecto a los servicios demandados, el Product Owner nos ayudaría a orientar nuestro trabajo y proyectos a los cambios que surgieran a medida que fuésemos avanzando el proyecto. En el desarrollo de nuevos sistemas de información, tenemos entendido que tenemos que actualizar y mejorar un sistema ya existente, pero asumimos que nuestro trabajo estará sometido a cambios constantes dentro de esta tarea, el Product Owner nos ayudará a mantenernos informados de qué cambios habría que aplicar en cada momento. El desarrollo para aplicaciones móviles se ultimaría en la etapa final de cada sprint, de tal forma que esperamos que todas las versiones del producto que fuésemos a entregar para su análisis y feedback tuviesen versión funcional para móviles.
Siguiendo el sistema de entregas que tenemos previsto, será fácil visualizar y planificar la evolución y mejoras de lo que llevemos. Tenemos previsto tener siempre una porción del equipo perfeccionando lo que ya haya realizado, mientras el resto avanza hacia el final del sprint, alternando estos roles entre los miembros del equipo para aumentar la diversidad de tareas de cada miembro del equipo. Junto al Product Owner, podremos realizar análisis y consultas de lo que tengamos que hacer y ya hayamos hecho de forma rápida y eficiente. Además, teniendo una revisión a la semana nos permitirá verificar nuestros análisis y resolución de los problemas que encontremos o cambios que se produzcan durante la producción del software. La extracción de la información que necesitemos para desarrollar los sistemas también podrá ser consultada, revisada y actualizada semanalmente con esta técnica.
Seguiremos aplicando esta metodología incluso después del despliegue del software, donde nos ocuparemos de ciertas labores de mantenimiento. Una de nuestras labores es resolver las incidencias que ocurran por problemas en el desarrollo del software. Como seguiremos manteniendo el contacto con el Product Owner, idealmente una vez a la semana como mínimo, podremos localizar rápidamente estos problemas tanto desde el punto de vista del usuario como desde el punto de vista del desarrollador, ya que el Product Owner formará parte de nuestro equipo, y tendrá nociones mínimas de nuestra gestión de la aplicación en el back end y front end.

# Seguimiento del servicio

En nuestra empresa AleatorioUS, ofertamos la realización de un seguimiento continuo de la evolución del servicio que desarrollamos. Para llevar a cabo esta mejora continua, nuestra empresa se basa en una evaluación continua a través del modelo de calidad Ciclo de Deming.
Es necesario establecer un plan de mejora para introducir los cambios necesarios en el proceso, para que lo podamos realizar cumpliendo con todo lo exigido y con la calidad que requiere. Para ello, nuestra empresa quiere llevar cabo un acercamiento a los clientes para que tengan un gran grado de implicación, para que la capacidad de introducir innovaciones, así como, para llegar a hacerlas realidad. Para ello, nuestro equipo propondrá la realización de reuniones constantes (con una periodicidad semanal) con el objetivo de llegar a tener mayores recursos de información e interacción con el cliente. Estas reuniones tienen el objetivo de poder asegurar siempre que cumplimos los objetivos impuestos por el cliente, así como también, proporcionar una monitorización además de lo ya expuesto anteriormente.

Aquí en AleatorioUS nos aseguramos de que se miden los resultados en cada paso, desde el inicio hasta el final del proceso, y en todo momento, realizaremos una valoración de su eficiencia y efectividad, no solo desde el punto de vista de la calidad si no también desde el de nuestros propios usuarios. Para ello nuestra empresa, lleva a cabo una serie de mediciones tales como:
- Accesibilidad a los servicios
- Satisfacción de los usuarios
- Consumo de recursos externos
- Eficiencia (cuenta de resultados)
- Operatividad
Entre otros…
Una vez ejecutado dichas mejoras tratamos de buscar continuamente la causa de los errores y desviaciones resultado, para así poder dar salida a los procesos con las expectativas previas de los usuarios ya que nuestra empresa pone especial énfasis en el ‘para quien’ se hacen y en el ‘como’ se deben hacer. Para ello nosotros planteamos múltiples herramientas y mecanismos de actuación, tales como pueden ser repetición del ciclo de mejora o la realización de auditoría de calidad.

Una vez analizado los errores, nosotros pasamos a la acción para la resolución de estas así para eliminar las causas de los errores. Para ello nuestra empresa ofrece uno de nuestros puntos claves de la gestión de la calidad la cual es la constitución de grupos de mejora, esto nos ofrece un marco idóneo para que las personas de la organización puedan cambiar las cosas, formando grupos de trabajo entre cliente y empresa para llevar a cabo dicha labor haciendo uso de nuestra experiencia y del buen juicio de nuestros clientes.

Mantenimiento Correctivo / Correctivo en garantía	Tiempo de resolución de una incidencia crítica	<= 2 días	>= 95%
	Tiempo de resolución de una incidencia no crítica	<= 5 días	>=85%
	Número de iteraciones en correctivos en pasos al entorno de pruebas en el servicio de mantenimiento correctivo.	<= 0 iteración	>= 95%
	Tiempo en resolver cada iteración en el paso al entorno de pruebas en el servicio de mantenimiento correctivo.	<= 2 días	>= 90%
Nuevos Sistemas / Evolución y Mejoras /Análisis de la Solución /	Tiempo de valoración	<= 4 días	>= 90%
	Ajuste valoración a lo realmente consumido	<=30%	>= 90%
	Tiempo de planificación	<= 4 días	>= 90%
	Tiempo de retraso en la entrega con respecto a la planificación de los distintos hitos	<= 4 días	>= 90%
Consultoría Tecnológica	Número de iteraciones en evolutivos en pasos al entorno de pruebas	<= 1 iteración	>= 90%
	Tiempo en resolver cada iteración en el paso al entorno de pruebas	<= 5 días	>= 90%

# Propuesta de implementación de ciertas funcionalidades
## Aplicación SIAMES: módulo que permita visualizar un histórico asociado a un NIF/CIF

Sobre la implementación de este módulo en la aplicación SIAMES, hemos decidido dividir esta sección en dos secciones: técnica y funcional. Esta aplicación está orientada a varios tipos de usuarios, es por ello que trataremos de hacer este módulo intuitivo.

Punto de vista técnico:
El desarrollo de este nuevo módulo se llevará a cabo siguiendo una metodología ágil. Para cada una de las entregas serán divididas en sprints de corta duración. Tras cada sprint, además, nuestro equipo de desarrollo se reunirá con la oficina de calidad para que se tenga constancia, en todo momento, del avance del proyecto.
La aplicación se desarrollará enfocada a todo tipo de sistemas operativos y máquinas, incluso sistemas antiguos, como Windows XP o Vista, u otros sistemas operativos de software libre como Linux. Dispondremos de distintas versiones para Windows 32 bits y 64 bits.
Por otro lado, también se ofrecerá una versión para Android y iOS. Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes que tiene un ordenador y las que tienen los dispositivos móviles, hemos decidido optar por implementar el módulo en ambas versiones de la aplicación, para que se utilice en un dispositivo u otro en función de la conveniencia del usuario. Además, tampoco debemos esperar que todos los usuarios tengan ordenador disponible, pero sí es esperable que todos tengan dispositivos móviles, por lo que aumentaría la facilidad del usuario a acceder a la aplicación.
Se podrá usar la funcionalidad de dos formas diferentes, una con conexión a internet, y otra sin conexión. La idea es que un usuario que en cierto momento tenga conexión inestable o no tenga conexión alguna pueda haber descargado ficheros y pueda consultarlos, aunque no tenga internet. Una vez vuelva a tener conexión, se actualizarán los ficheros en la aplicación de manera automática.
Por otro lado, este módulo de la aplicación será eficaz, rápido al realizar gestiones. Para ello, nos centraremos en la optimización de las consultas y funciones requeridas para el correcto funcionamiento del módulo. Se implementarán nuevos algoritmos de optimización enfocados a la mejora de operaciones CRUD y el almacenamiento en la base de datos. Basamos parte de estos algoritmos en optimización heurística.
La funcionalidad de este módulo se podrá consumir a través de una API REST para, así, poder con los requisitos de cohesión necesarios para la generación de históricos masivos, evitando que cualquier fallo que pudiera producirse afecte a la aplicación principal.

Parte funcional:

Nuestro proyecto está pensado para ser utilizado por personas dedicadas a la agricultura. Desde nuestra empresa somos conscientes de que hay una sección de nuestra clientela sufre de lo que se conoce como brecha digital, que se traduce en un conocimiento más limitado de la tecnología que, esperamos, vayan a enfrentar al usar nuestra aplicación. Por lo tanto, proponemos para ofrecerle mayor comodidad a todo tipo de clientes las siguientes funcionalidades:
Incluiremos una sección de ayuda al usuario, que contendrá tutoriales para usuarios que no estén acostumbrados a navegar por la aplicación o a manejar los formatos de archivos aceptados por ella, especialmente como ayuda a que los usuarios se habitúen rápidamente a la interfaz y las funciones del módulo.
 Con el objetivo de hacer que nuestros clientes tengan una experiencia más amena al usar esta funcionalidad, tenemos pensado incorporar un asistente de voz, “Liva”, que ayude con la navegabilidad por la interfaz de la subsección de la aplicación.
La información se estructurará de manera visual e intuitiva: Pretendemos que en la aplicación la información necesaria para su uso siga un orden coherente, para hacer su entendimiento más sencillo. Por ello, proponemos una división de los datos por secciones en una misma pestaña o diferentes pestañas, cuya distribución podrá configurar cada usuario. Dentro de cada una de ellas, se organizará la información en forma de tablas y se indicará con un icono la información actualizada recientemente. Así, el usuario podrá encontrar más fácilmente las últimas actualizaciones del histórico.
Para facilitar el intercambio de datos con cualquier plataforma, implementaremos métodos de exportación de los mismos en un único archivo que puede ser de diferentes formatos, preferentemente pdf, csv y .doc. Al mismo tiempo, permitiremos la lectura e importación de datos a la aplicación mediante los formatos previamente mencionados mediante un algoritmo especial de lectura de archivos.

## Aplicación GDPU/GDPB: módulo que permita visualizar un histórico asociado a un NIF/CIF

Para la implementación de este módulo en la aplicación GDPU/GDPB, hemos decidido dividir esta sección en dos partes: técnica (TIC) y funcional. La primera página estará dedicada a la parte técnica y la segunda a la funcional. Esta aplicación está orientada a varios tipos de usuarios. Espe-ramos que algunos de estos usuarios tengan conocimiento de tecnologías y sistemas modernos, pero también habrá usuarios que sabemos que tendrán un menor conocimiento tecnológico o que tengan sistemas obsoletos.

Parte técnica:
La aplicación se desarrollará enfocada a todo tipo de sistemas operativos y máquinas, in-cluso sistemas antiguos, como Windows XP o Vista, u otros sistemas operativos de software libre como Linux, teniendo en cuenta que nuestro tipo de usuario varía mucho. También tenemos que ofrecer distintas versiones para las versiones para Windows 32 bits y 64 bits.
Por otro lado, también se ofrecerá una versión para Android y iOS. Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes que tiene un ordenador y las que tienen los dispositivos móviles, hemos decidido optar por implementar el módulo en ambas versiones de la aplicación, para que se utilice en un dispositivo u otro en función de la conveniencia del usuario. Además, tampoco debemos esperar que todos los usuarios tengan ordenador disponible, pero sí es esperable que todos tengan dispositivos móviles, por lo que aumentaría la facilidad del usuario a acceder a la aplicación.
Se podrá usar la funcionalidad de dos formas diferentes, una con conexión a internet, y otra sin conexión. La idea es que un usuario que en cierto momento tenga conexión inestable o no ten-ga conexión alguna pueda haber descargado ficheros, como el fichero de inicio o fin de campaña o las solicitudes de cesiones, y que pueda consultar estos ficheros mientras no tenga internet, y una vez vuelva a tener conexión pueda actualizar los ficheros y trabajar con ellos sin conexión nueva-mente.
Por otro lado, este módulo de la aplicación tiene que ser eficaz, rápido al realizar gestio-nes. Para ello, la gestión de datos tiene que estar lo más optimizada posible, y se implementarán herramientas de búsqueda que hagan consultas a la base de datos. Además, para facilitar la bús-queda para aquellos usuarios que tengan dificultades a la hora de navegar por la interfaz de la aplicación, implementaremos un asistente de voz.

Parte funcional:
Nuestro proyecto está pensado para ser utilizado por personas dedicadas a la agricultura. Desde nuestra empresa somos conscientes de que hay una sección de nuestra clientela sufre de lo que se conoce como brecha digital, que se traduce en un conocimiento más limitado de la tecnología que, esperamos, vayan a enfrentar al usar nuestra aplicación. Por lo tanto, proponemos para ofrecerle mayor comodidad a todo tipo de clientes las siguientes funcionalidades:

1.	Vídeos explicativos: La inclusión de videos integrados en la aplicación, que sirvan como tutorial para usuarios que no estén acostumbrados a navegar por aplicaciones informáticas, y también como ayuda para que todo tipo de clientes se habitúen a la interfaz y las funcio-nes del módulo.

2.	Información ordenada: Pretendemos que en la aplicación la información necesaria para su uso siga un orden coherente, para hacer su entendimiento más sencillo.

3.	Interfaz orientada al usuario esperado: La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y debe ser fácil acostumbrarse a ella, para que se adapte a usuarios que no están acostumbrados a navegar por aplicaciones informáticas.

4.	Sabemos que en el entorno rural no todos los clientes poseen conexión a internet en su en-torno de trabajo. Para que no quede totalmente desconectado de sus movimientos en la aplicación cuando esté desprovisto de conexión, pretendemos incluir una funcionalidad pa-ra descargar los documentos y archivos que pueda necesitar consultar cuando no tenga co-nexión a Internet.

5.	Asistente: Con el objetivo de hacer que nuestros clientes tengan una experiencia más ame-na al usar esta funcionalidad, tenemos pensado incorporar un asistente de voz, “Liva”, que ayude con la navegabilidad por la interfaz de la subsección de la aplicación.